（資料６）

伊豆半島ジオパーク中央拠点施設活用手法調査検討業務仕様書

平成２６年９月

伊豆半島ジオパーク推進協議会

伊豆半島ジオパーク中央拠点施設活用手法調査検討業務委託仕様書

第１章　総則

１　委託名称

　伊豆半島ジオパーク中央拠点施設活用手法調査検討業務委託

２　施設の位置

　　静岡県伊豆市修善寺８３８－１　修善寺総合会館１階部分

３　履行期間

　平成２６年１０月（契約の日）から平成２７年３月２０日まで

４　仕様書の適用範囲

　　　 伊豆半島ジオパーク中央拠点施設活用手法調査検討業務委託仕様書（以下「仕様書」という。）は伊豆半島ジオパーク推進協議会（以下「甲」という。と受託者（以下「乙」という。）との間で締結する伊豆半島ジオパーク中央拠点施設活用手法調査検討業務委託契約（以下「契約」という。）に適用する。

５　業務の目的

　本業務は伊豆半島ジオパーク基本計画及び行動計画等に基づき、本ジオパーク中央拠点施設を整備するための調査、設計業務を行うものとする。

６　整備の対象となる施設の概要

　　 第２会議室（青年婦人会館）　　７３㎡

　　　和室　　４２㎡

　　　郷土資料館　　２８５㎡

　　　ロビー　　６６㎡

　　　事務室　　１８㎡

　　　中庭　　　２３５㎡

７　施工工期（予定）　平成２７年５月から平成２８年３月まで

８　施工事業費（予定）　　１００,０００千円以内（消費税及び地方消費税並びに許認可手数料等を含む。）

９　打合せ協議

　　　乙は、甲と綿密に連絡を取り、必要に応じて進捗状況の報告、打ち合わせを行うものとする。

　　乙は、その都度報告書又は打合せ記録簿を作成し、甲に提出するものとする。

10　法令の遵守

　　　乙は、業務を実施するにあたり、関係する法令、条例等を遵守しなければならない。

11　秘密の保持

　　　(1) 乙は、この契約の履行に際して知り得た業務の内容を第三者に漏らしてはならない。

　　　(2) (1)に規定する義務は、契約終了後も有効に存続するものとする。

12　個人情報保護

　　　甲が貸与する資料に記載された情報は保有個人情報であり、乙は、甲が認める場合を除き、許可なく複写又は複製してはならない。

13　対外交渉

　　　乙は、この契約に基づく業務の遂行に際し、官公署、各種団体、その他の第三者に対して説明若しくは交渉を要する場合又は説明を求められた場合は、速やかに甲に連絡し、その取扱いについて甲の指示を受けるものとする。

14　完了検査

　(1) 乙は、業務完了時に甲の完了検査を受けなければならない。

　(2) 完了検査において修正を指示された箇所は、直ちに修正しなければならない。

　(3) 業務完了後、乙の責による成果品の瑕庇が発見された場合は、甲の指示に従い修正及びその他必要な作業を乙の負担において行うものとする。

15　引渡し

　　　乙は、本仕様書に指定された図書一式を納品し、甲の検査員の検査をもって業務の完了とする。

16　契約代金の支払い

　　　伊東市業務委託契約約款による。

17　疑義の解釈

　　　本仕様書に定めのない事項について、定める必要がある場合又は本仕様書の内容に疑義が生じた場合は、速やかに甲乙協議して定めるものとする。

第２章　業務概要及び内容

１　業務概要

　　この契約に基づく業務は、本仕様書及び「伊豆半島ジオパーク中央拠点施設活用手法調査検討業務委託に係るプロポーザル」において乙が提出した企画書を基に関係法令を踏まえ、甲の指示に従って伊豆半島ジオパーク中央拠点施設の調査、設計を行うものである。

２　業務内容

　(1) 資料収集・調査

　　　　本委託業務の実施に必要と思われる事項について、乙は自発的に資料収集・調査等を行い、また、甲が求めた場合は、逐次資料収集・調査等を行うこと。

　(2) 連絡・協議・調整

　　　　本委託業務の遂行にあたって必要とされる場合は、乙は甲の指示のもと建物設置者及び、関係機関と連絡・協議・調整を行い、問題の解決を図ること。

　(3)　資料等の作成

　　　　 打合せや委託業務の進捗状況に合わせ、甲から作成依頼のあった場合、乙は資料等について逐次作成し、甲へ説明を行い確認を受けること。

　(4) 設計図書の作成

　　　　乙は本仕様書及び「伊豆半島ジオパーク中央拠点施設活用手法調査検討業務委託に係るプロポーザル」において乙が提出した提案書を基に伊豆半島ジオパーク基本計画及び同行動計画及び関係法令を踏まえ、甲の指示に従って下記の図書、図面等を作成し、甲の承認を得ること。

　（設計図書等）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 設計内容 | 図面項目 | 備考 |
| 基本設計 | 展示構成リスト | ゾーン名、コーナー名、展示手法（実物、グラフィックス、映像 |
|  | 展示概要書 | 展示概要、展示ストーリー |
|  | 平面図 | 展示、企画展示室の平面レイアウト |
|  | 立面図 | 各展開図 |
|  | 施工費用見積書 |  |
| 実施設計 | 特記仕様書 | 平成２７年度の工事施工に伴う仕様書（資料材料、工法、施工注意事項） |
|  | 展示構成リスト | ゾーン名、コーナー名、展示手法（実物、グラフィックス、映像 |
|  | 平面図 | 展示、企画展示室の平面レイアウト |
|  | 立面図 | 各展開図 |
|  | 部分詳細図 | 詳細が必要と思われる部分の詳細図面（什器、造作の断面図等） |
|  | 造形図 | 造形の詳細が分かる図面 |
|  | グラフィック図 | グラフィックリスト（解説概要、寸法、仕様、枚数） |
|  | ソフト・装置図 | ソフトの概要が分かる映像シノプシス、システム図、演出チャート |
|  | 実施設計書 |  |

３　官公庁等手続　　官公庁等への手続は、全て受託者の責任と負担において行うこと。

４　成果物の提出

　　　乙は、成果物を以下のとおり遅滞なく甲に提出しなければならない。

　(1) 成果物の部数

　　①　設計図書　　正本１部、副本１部

　　②　施工費用見積書　　１部

　　③　実施設計書　　金額入り１部、金額なし２部

　　④　上記①、②、③の電子データを納めたＣＤ－ＲＯＭ

　　　　※データの形式については別途協議するものとする。

　(2) 提出期限

　　　　平成２７年３月２０日まで

　(3) 成果物等の納入場所

　　　　静岡県伊東市大原二丁目１－１

　　　　伊豆半島ジオパーク推進協議会事務局